Проект «ММDS-Интернет-Уфа»

Осуществление проекта будет произведено в  г.Уфе, Салават, Ишимбай и Стерлитамак,  Республика Башкортостан.

Бизнес- план будет использован для планирования указанной  деятельности  и обоснования  необходимых  средств  для  привлечения инвестиций.

1. СИСТЕМЫ  ММDS

Беспроводные вещательные системы появились в середине 70-х годов в Америке. Это были системы  МDS (Multipoint Distribution Sistem) и ММDS (Multipoint Multichannel Distribution Sistem), работавшие в диапазоне 2.1-2.7 ГГц. Первоначально они предназначались для телекоммуникационных служб,  однако  вскоре стали использоваться для ТВ вещания. Сейчас ММDS называют системы беспроводного вещания, работающие в диапазоне 2-10 ГГц.

Основными преимуществами развертывания предлагаемой эфирно-кабельной (MMDS Интернет) технологии являются следующие:

- действительно мультимедийная транспортная технология на базе развертывания полноценной многофункциональной телекоммуникационной системы и организации доступа к сетям связи разного уровня;

- телефонизация удаленных населенных пунктов, а также предоставление дополнительных услуг по обмену данными, передаче телеметрии в интересах различных организаций;

- быстрое предоставление высокоскоростного Интернет и охват большого числа удаленных организаций (в т.ч. школ, библиотек, больниц и др.) и частных лиц (населения) на большой территории в радиусе до 50 км;

- возможность работы в любых разрешенных к использованию диапазонах частот (например, 2.2-2.9, 3.3-3.7, 5.2-6.4, 26-31, 38-43 ГГц и др.)

При этом, однако,  необходимо иметь ввиду, что с увеличением частоты выше 3 ГГц возрастает стоимость радиооборудования, а влияние погодных условий усиливается, т.е. сокращается дальность связи (при 5-6 ГГц до ~10÷15 км).

Терминальное (головное) оборудование для широкополосного беспроводного доступа совместно с радиооборудованием эфирно-кабельной MMDS Интернет системы, или сокращенно «MMDS Интернет», обеспечивает двунаправленный доступ «точка–многоточка» («point-to-multipoint»).

В системе MMDS Интернет для передачи данных, аудио/видео сигналов можно использовать общий (групповой) или отдельный передатчик только для данных (дополнительный канальный или полугрупповой) и общий антенно-фидерный тракт для приема-передачи данных и запросов в прямом и обратном каналах. При работе обратного канала в отдельном диапазоне частот используется отдельный антенно-фидерный тракт. Конкретное решение по структуре системы принимается  исходя из  технических требований, с учетом электромагнитной обстановки и экономических факторов.

Технические возможности существующих или строящихся эфирно-кабельных MMDS, кабельных оптико-коаксиальных HFC- или смешанных MMDS-HFC сетей расширяются посредством установки специального головного оборудования для организации широкополосного доступа к сетям связи разного уровня. Целью такой модернизации является обеспечение абонентов сети интерактивным сервисом.

С помощью такого оборудования можно  предоставлять абонентам  множество интерактивных видов сервиса и телефонию.

Установка головного оборудования в сети позволит на базе широкополосного доступа предоставлять следующие виды интерактивных услуг:

- высокоскоростной доступ в интернет,

- услуги телефонной связи (IP-телефония, использование IP-телефонии совместно с традиционной телефонией, организация магистральных, в том числе по радио, множества каналов «точка-точка» для подключения АТС в удаленных населенных пунктах),

- передача данных (информационный обмен данными, передача и сбор телеметрии),

- организация виртуальных частных сетей (VPN) в корпоративных целях.

### Достоинства системы  MMDS

Преимущества и достоинства перед кабельными системами  является быстрота и дешевизна развертывания (а при необходимости и свертывания) системы.  В  то время как мировые цены на оборудование падают, стоимость рытья траншей для прокладки кабелей скорее поднимается. В России и странах СНГ затраты на прокладку кабелей, разумеется, не столь значительны, как в Америке.

### Недостатки системы MMDS

- Сигнал распространяется в зоне прямой видимости.

- Ограниченное число каналов (не более 31).

- Необходима лицензия на использование диапазона частот.

(В предлагаемом проекте  лицензия на использование диапазона частот уже приобретена).

2. СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА

.

3. ОЦЕНКА РЫНКОВ СБЫТА  УСЛУГИ

Конкурентами по предоставлению подобных услуг в г.Уфе являются:

- ИКЦ «Экспресс», Уфимская ГТС, ЗАО «Башселл»  представляют  телематические услуги по сетям общего пользования. Стоимость  1 часа,  предлагаемых услуг в ИКЦ «Экспресс» более 20 рублей,  в Уфимской ГТС и ЗАО «Башселл» - дневной тариф 16 руб., ночной – 12 руб.   Из-за плохого технического состояния линейной части телефонных сетей общего пользования скорость передачи информации для одного абонента   не превышает 30 кБит /с, что значительно ниже    (128 Кбит/с), чем в предлагаемом  бизнес-проекте. Кроме того, в ЗАО «Башселл» существует проблема соединения с узлом связи.

- ЗАО «Деловая сеть»  предоставляет услуги  Radio Ethernet . Тариф определяется объемом полученной абонентом информации (1,85 руб./Мбит). Первичное абонентское оборудование имеет высокую стоимость (до 800 $), что ограничивает количество пользователей. Данная  технология позволяет  обслуживать ограниченное  количество абонентов в пересчете на один канал (частотный ресурс), т.е. имеет небольшую канальную емкость из-за не эффективной  дисциплины ее использования, обладает небольшой дальностью, при этом скорость передачи падает при наличии помех, сильно зависит от  топологии сети и резко уменьшается с увеличением дальности.

4. СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Для осуществления данного проекта  будет задействована команда в количестве 20 сотрудников, их них  14 сотрудников - специалистов и 6 человек – вспомогательный персонал (см. Приложение «Штатное расписание»).

Штатное    расписание

| № | Должность | # Кол-во ед. | Оклад | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | 1 | 1500 | 1500 |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 1400 | 1400 |
| 3 | Офис-менеджер,секретарь | 1 | 250 | 250 |
| 4 | Коммерческий отдел |  |  |  |
|  | -ст.менеджер | 1 | 500 | 500 |
|  | - менеджер | 1 | 300 | 300 |
| 5 | Технический отдел |  |  |  |
|  | - технический директор | 1 | 1200 | 1200 |
|  | - заместитель тех.директора | 1 | 1000 | 1000 |
|  | - инженер по связям с базой | 1 | 400 | 400 |
|  | -инженер по последней миле | 1 | 400 | 400 |
|  | - вакансия | 2 | 300 | 600 |
| 6 | Финансовый отдел |  |  |  |
|  | -главный бухгалтер | 1 | 1200 | 1200 |
|  | - бухгалтер-кассир | 1 | 300 | 300 |
|  | - бухгалтер склада, м/о | 1 | 350 | 350 |
|  | - бухгалтер билинга | 1 | 400 | 400 |
| 7 | Завхоз | 1 | 300 | 300 |
| 8 | Водитель | 2 | 250/300 | 550 |
| 9 | Вакансия | 2 | 150 | 300 |
|  | ИТОГО |  |  | 10950 |

5. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ    ОБОРУДОВАНИЯ

Составлен план  проведения технических работ по установке оборудования и график продаж услуг (см. Приложение «График проведения технических работ по установке оборудования » по срокам).

| Наименование работ | 2003 |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авг |  | сент | окт | нояб | дек |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1.Проектные работы | = |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Согласование проекта, получение лицензий и разрешит. документов | = |  | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Работы по подключению к сети общего пользования |  |  | = | = | = | = |  |  | = | = | = | = |
| 4.Подписание контракта. Заказ оборудования.Получение оборудования |  |  | = | = | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Транспортировка оборудования до места монтажа |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Подготовка строительных площадок для базовых станций |  |  | = | = | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Монтаж оборудования и инсталляция |  |  |  |  | = | = |  |  | = | = | = | = |

Р.S. Просим рассматривать сроки технических работ, как  месяцы после подписания контракта поочередно, т.к. п.1,п.2- выполнены , а п.3  -   в процессе  проработки.

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО г.УФЕ

Расчеты приводятся в $   (при  условии 1 $ = 30 руб.)

| Финансовые потребности | 2 700 000 |
| --- | --- |
| Срок окупаемости проекта | 2 года |
| ## Расходование средств |  |
| 1. Закуп технологического оборудования | 1 500 000 |
| - в т.ч. возвратное оборудование | 760 000 |
| 2. Транспортировка оборудования до места монтажа | 10 000 |
| 3. Шеф-монтаж оборудования (10 % от стоимости) | 150 000 |
| 4. Затраты на проект и разрешительные документы | 65 000 |
| 5. Затраты на приобретение частот | 15 000 |
| 6. Ежегодная плата за частоты | 50 000 |
| 7. Получение лицензии на оказание услуг телефонии и согласование с ГТС оказание услуг телефонии | 30 000 |
| 8. Общехозяйственные расходы | 880 000 |

| Данный проект позволяет обслуживание без дополнительных затрат | 10 000 абонентов |
| --- | --- |

| На первом этапе возможно подключение и обслуживание | 4700 абонентов |
| --- | --- |
| Последующее расширение | 5 300 абонентов |
| Обеспечение скорости | 128 Кбит/с с нагрузкой 0,1 Эрл |
| Реально ожидаемый конкурентный тариф в г.Уфе | 20 руб/час |
| Пользователи – клиенты |  |
| - корпорации ( с возможностью подключения к 1 комплекту до 15 пользователей) | 50 корпоративных клиентов Х 15 пользователей = 750 абонентов |
| - индивидуальные клиенты (с возможностью подключения индивидуально и с ДРС 200 ДРС по 15 абонентов 60 ДРС более 15 абонентов | 3000 абонентов до 1000 абонентов |

6.1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО ЮЖНОЙ ГРУППЕ ГОРОДОВ

| Финансовые потребности | 4 000 000 |
| --- | --- |
| Срок окупаемости проекта, после монтажа оборудования | 2,2 года |
| ## Распределение средств по статьям: |  |
| 1. Закуп технологического оборудования | 2 000 000 |
| - в т.ч. возвратное оборудование | 560 000 |
| 2. Транспортировка оборудования до места монтажа | 20 000 |
| 3. Шеф-монтаж оборудования (10 % от стоимости) | 200 000 |
| 4. Затраты на проект и разрешительные документы | 100 000 |
| 5. Затраты на приобретение частот | 150 000 |
| 6. Ежегодная плата за частоты | 150 000 |
| 7. Получение лицензии на оказание услуг телефонии и согласование с ГТС оказание услуг телефонии | 30 000 |
| 8. Общехозяйственные расходы | 1 350 000 |

| Данный проект позволяет обслуживание: -ТВ + Интернет - ТВ - Интернет | 4500 абонентов 2500 абонентов 1500 абонентов |
| --- | --- |

| Абонентская плата за ТВ в месяц | 60 рублей |
| --- | --- |
| Реально ожидаемый конкурентный тариф Интернет | 20 руб/час |
| Обеспечение скорости | 128 Кбит/с с нагрузкой 0,1 Эрл |

7.РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

7.1. РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА ПО г.УФЕ

Расчеты окупаемости проекта  проводились исходя из следующих показателей:

Корпоративные клиенты

- 50 корпораций  до 15 абонентов =  750 пользователей

- время  пользования сетью  1 абонентом  =  2 часа

- среднее количество рабочих дней в месяце = 20  дней

- количество месяцев для окупаемости проекта после монтажа оборудования = 18 месяцев

- средний тариф за 1 час = 20 рублей

- расчетная стоимость 1 $  = 30 рублей

750 пользователей

Х  2 часа

Х  22 рабочих дня

Х  18 месяцев

Х   20 рублей тариф/час

____________________

:  30 рублей/$

_______________

= 396 000 $

### Индивидуальные клиенты

- на 1 этапе ввода оборудования  =  4200 абонентов

- время  пользования сетью 1 абонентом  =  1 час

- среднее количество дней в месяце = 30  дней

- количество месяцев для окупаемости проекта после монтажа оборудования = 18 месяцев

- средний тариф за 1 час = 20 рублей

- расчетная стоимость 1 $  = 30 рублей

4200 абонентов

Х  1 час

Х  30 дней в месяце

Х  18 месяцев

Х  Х   20 рублей тариф/час

____________________

:  30 рублей/$

_______________

= 1 512 000 $

| Сумма возвратного оборудования | 798 000 |
| --- | --- |
| Возвратные средства за счет корпоративных клиентов | 396 000 |
| Возвратные средства за счет индивидуальных клиентов | 1 512 000 |
| Всего | 2 304 000 |

7.1. РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА ПО ЮЖНОЙ ГРУППЕ ГОРОДОВ

Расчеты окупаемости проекта  проводились исходя из следующих показателей:

Абоненты  ТВ + Интернет

- для Интернет пользователей

- 4500 абонентов

- время  пользования сетью  1 абонентом  =  1 час

- среднее количество дней в месяце = 30  дней

- количество месяцев для окупаемости проекта после монтажа оборудования = 26 месяцев

- средний тариф за 1 час = 20 рублей

- расчетная стоимость 1 $  = 30 рублей

4500 пользователей

Х  1 час

Х  30 рабочих дня

Х  26 месяцев

Х   20 рублей тариф/час

____________________

:  30 рублей/$

_______________

= 2 340 000 $

- для  ТВ пользователей

- 4500 абонентов

- количество месяцев для окупаемости проекта после монтажа оборудования = 26 месяцев

- средний тариф за 1 месяц = 60 рублей

- расчетная стоимость 1 $  = 30 рублей

4500 пользователей

Х   60 рублей тариф/месяц

Х   26 месяцев

___________________

:  30 рублей/$

_______________

= 234 000 $

Абоненты  ТВ

- 2500 абонентов

- количество месяцев для окупаемости проекта после монтажа оборудования = 26 месяцев

- средний тариф за 1 месяц = 60 рублей

- расчетная стоимость 1 $  = 30 рублей

2500 пользователей

Х   60 рублей тариф/месяц

Х   26 месяцев

___________________

:  30 рублей/$

_______________

= 130 000 $

Абоненты  Интернет

- 1500 абонентов

- время  пользования сетью  1 абонентом  =  1 час

- среднее количество дней в месяце = 30  дней

- количество месяцев для окупаемости проекта после монтажа оборудования = 26 месяцев

- средний тариф за 1 час = 20 рублей

- расчетная стоимость 1 $  = 30 рублей

1500 пользователей

Х  1 час

Х  30 рабочих дней

Х  26 месяцев

Х   20 рублей тариф/час

____________________

:  30 рублей/$

_______________

= 780 000 $

В данном проекте в стоимость всего закупленного  оборудования,  входит часть оборудования, которое  при продаже будет переходить в собственность абонента ( возвратная стоимость оборудования).

В приведенных расчетах  рассматривалась минимальная наценка 5 %, которая может повышаться в зависимости от спроса  ( до 15-20 %).

| Сумма возвратного оборудования | 588 000 |
| --- | --- |
| Сумма от ТВ+Интернет абонентов | 2 574 000 |
| Сумма от ТВ абонентов | 130 000 |
| Сумма от Интернет абонентов | 780 000 |

#### ИТОГО                                                                                        4 072 000

8. ВОЗВРАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

В данном проекте в стоимость всего закупленного  оборудования,  входит часть оборудования, которое  при продаже будет переходить в собственность абонента ( возвратная стоимость оборудования).

В приведенных расчетах  рассматривалась минимальная наценка 5 %, которая мо-

жет повышаться в зависимости от спроса  ( до 15-20 %).

| № | Наименова-ние работ | Кол-во | Цена одного комплек-та по закупоч-ной цене ($) | Стои- мость оборудования по приход-ной цене ($) | Цена одного комплекта в реализа-ию (min наценка 5%) ($) | Стоимость оборудования при возвратном варианте ($) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абонентс-кое оборудо-вание (для корпора-тивного клиента) в т.ч. |  |  | 280 000 |  | 294 000 |  |
|  | -приемо-передатчик | 50 | 1200 | 60 000 | 1260 | 63 000 |  |
|  | -эфирно-кабельный модем для подключения до 15 ПК, в зависимости от исполнения | 50 | 320 | 16 000 | 336 | 16 800 |  |
|  | -двухпорто-вый телефонный адаптер | 50 | 360 | 18 000 | 378 | 18 900 |  |
|  | -четырехпор-товый телефонный адаптер | 50 | 600 | 30 000 | 630 | 31 500 |  |
|  | Эфирно-кабельный модем для передачи до 2-х El | 50 | 3200 | 160 000 | 3360 | 168 800 |  |
| 2 | Абонентс-кое оборудование (для индивиду-ального клиента) |  |  | 70 000 |  | 73 500 |  |
|  | -приемо-передатчик | 100 | 450 | 45 000 | 472,5 | 47 250 |  |
|  | -эфирно-кабельный модем | 100 | 250 | 25 000 | 262,5 | 26 250 |  |
| 3 | Абонентс-кое оборудование (для индивиду-ального клиента с ДРС) 200 ДРС по 15 абонентов и 60 более 15 |  |  | 410 000 |  | 430 500 |  |
|  | -приемо-передатчик | 260 | 1040 | 270 400 | 1092 | 283 920 |  |
|  | -эфирно-кабельный модем для подключения до 15 ПК, в зависимости от исполнения | 260 | 300 | 78 000 | 315 | 81 900 |  |
|  | -оборудова-ние домовых распределительных сетей: кабель, ответвите-ли, скобы и т.д. | 260 | 223 | 58 000 | 234,5 | 60 900 |  |
|  | -HUB | 60 | 60 | 3 600 | 639999 | 3 780 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 760 000 |  | 798 000 |  |

#### 9. ОЦЕНКА РИСКА

Рассмотрим основные возможности риска:

- Риск резкого изменения экономической ситуации в стране

В результате резкого ухудшения экономической ситуации доходы предприятия могут уменьшится и проект будет под угрозой.

- Риск изменения законодательства в стране

#### В этом случает может увеличиться стоимость основного оборудования, за счет увеличения таможенных пошлин на оборудование.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### Без дополнительных вложений,  на  имеющейся базе,  возможно подключение дополнительных абонентов (5300), что приведет к увеличению возвратных средств,  в рассматриваемом периоде  (25 месяцев).

Следует отметить, что затраты на проект будут уточняться в процессе выполнения проектных решений и видов представляемых услуг.

Например, в бизнес – проекте  не учтены возможные затраты и соответственно доходы от предоставления  дополнительных   услуг по IP- телефонии, в процессе  продажи которых, расширится  спектр  предлагаемых услуг пользователям, в результате чего  повысится  техническая эффективность проекта,  которая приведет к увеличению прибыли.