# УТ № 2, 2000 г.

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра ТС                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

# Зав. кафедрой ________  А.Х.Султанов

«____»  _________ 2005г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы над дипломным проектом

студента Болотова Евгения Владимировича

Тема проекта: Разработка индикатора ошибок потока Е1

| № п.п | Наименование этапов диплом-ного проекта (графические работы перечислить ниже, указав объем в листах А1 формата) | Срок | Объем от всего проекта в целом в % (без учета графических работ) | Фактическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор и обоснование проекта | 24.02.05 | 20 | 21.02.05 |
| 2 | Расчетная часть | 22.03.05 | 20 | 25.03.05 |
| 3 | Технологическая часть | 9.04.05 | 15 | 10.04.05 |
| 4 | Организационно - экономическая часть | 27.04.05 | 15 | 25.04.05 |
| 5 | Безопасность и экологичность проекта | 9.05.05 | 10 | 11.05.05 |
| 6 | Черновик ПЗ | 15.05.05 | 5 | 14.05.05 |
| 7 | Графические работы (7 листов А1) | 23.05.05 | 15 | 21.05.05 |
|  |  |  | 100 |  |

Студент-дипломник ______________________________

(подпись, дата)

Руководитель проекта ______________________________

(подпись, дата)