# Технико-экономическое обоснование

## Расчёт затрат

В данном разделе дипломного проекта  рассматривается экономическая целесообразность внедрения спроектированного устройства в производство. Для этого определяются затраты, необходимые для производства  спроектированного устройства.

Для определения затрат на разработку устройства индикатора ошибок необходимо определить затраты на оплату труда. Стоимость разработки определяется количеством и квалификацией специалистов, принимающих участие в разработке, временем, на которое они привлечены.

- Фонд оплаты труда

| № | Наименование работ | Трудоемкость (Т), час | Разряд оплаты труда | Тарифная ставка (ТС), руб. |  | Прямая тарифная з/пл, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Месячная | Часовая |  |
| 1 | Составление технического задания | 8 | 3 | 1248.71 | 7,8 | 62,4 |
| 2 | Патентная проработка | 8 | 1 | 1024.59 | 6,4 | 51,2 |
| 4 | Выбор и обоснование функциональной схемы | 32 | 3 | 1758.08 | 11,0 | 351,6 |
| 5 | Выбор и обоснование принципиальной схемы и её расчёт | 160 | 6 | 2333.79 | 14,6 | 2333,8 |
| 7 | Конструкторская проработка и составление чертежей | 40 | 4 | 1898.20 | 11,9 | 474,6 |
| 8 | Изготовление опытного образца | 24 | 3 | 1758.08 | 11,0 | 263,7 |
| 9 | Испытание опытного образца | 16 | 1 | 1555.86 | 9,7 | 155,6 |
| 10 | Доработка КД по результатам испытаний | 32 | 3 | 1758.08 | 11,0 | 351,6 |
| 11 | Оформление документации | 56 | 3 | 1758.08 | 11,0 | 615,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4659,9 |
| Премия надбавочная |  |  |  |  |  | 1707,23 |
| Зарплата с премией |  |  |  |  |  | 6367,1 |
| ОЗП |  |  |  |  |  | 10717 |

Прямая заработная плата определяется по формуле

где Ч – число рабочих часов в месяце (164,25 часа);

ТС – тарифная ставка;

Т – трудоемкость.

Основная заработная плата (ОЗП) определяется по формуле

где КПР – премиальный коэффициент (100%);

КУР – территориальный коэффициент (15%).

Рассчитаем затраты на расходуемые материалы, таблица 6.5. Цены на расходные материалы взяты в экономическом отделе НПП «Полигон», за 1.05.2005.

- Расчет стоимости материалов

| № | Наименование | Количе-ство | Цена, руб. | Сумма, руб. | Возвратные доходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена, руб. | Количе-ство | Сумма, руб. |
| 1 | Припой ПОС-61 | 0,1 | 243,08 | 24,3 | 121 | 0,015 | 1,81 |
| 2 | Флюс | 0,02 | 500,00 | 10,0 |  |  |  |
| 3 | Стеклотекстолит | 0,2 | 330,93 | 66,18 |  |  |  |
| 4 | Азотная кислота концентрированная | 0,07 | 18,0 | 1,26 |  |  |  |
| 5 | Краска маркировочная | 0,05 | 80,0 | 2,0 |  |  |  |
| 6 | Лак | 0,2 | 16,0 | 3,2 |  |  |  |
| 7 | Итого: |  |  | 106,94 |  |  | 1,81 |
| 8 | ТЗР(10%) |  |  | 10,694 |  |  |  |
| 9 | Итого с ТЗР |  |  | 117,63 |  |  |  |
| 10 | Итого с учетом возвратных доходов |  |  | 115,82 |  |  |  |

Составим таблицу расчета затрат на приобретение комплектующих. Цены на интегральные микросхемы отечественного и зарубежного производства взяты с веб-сервера фирмы «Промэлектроника» Promelec.ru от 12.05.2005. Затраты на приобретение комплектующих приведены таблице 3.

- Расчет стоимости покупных изделий и комплектующих

| № | Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микросхемы |  |  |  |
|  | LXT350 | 1 | 483,85 | 483,85 |
|  | DS1306 | 1 | 103,26 | 103,26 |
|  | FM25L256 | 1 | 140,77 | 140,77 |
|  | MAX232A | 1 | 43,62 | 43,62 |
|  | К531ИР8 | 1 | 30 | 30 |
|  | КР1533ИЕ19 | 1 | 16 | 16 |
|  | К1531ЛЕ7 | 1 | 0,94 | 0,94 |
|  | КР1533ЛИ1 | 1 | 1,77 | 1,77 |
|  | КР531ЛН1 | 1 | 1,77 | 1,77 |
|  | КР1533ЛЛ1 | 1 | 3,54 | 3,54 |
|  | КР1533ИД3 | 1 | 13,8 | 13,8 |
|  | КР1533ТМ2 | 6 | 2,6 | 15,6 |
| 2 | Трансформаторы |  |  |  |
|  | TG29-1205NX | 1 | 315 | 315 |
| 3 | Светодиоды |  |  |  |
|  | L-153 | 12 | 1,5 | 18 |
| 4 | ЖКИ |  |  |  |
|  | WH08002A | 1 | 500,3 | 500,3 |
| 5 | Конденсаторы |  |  |  |
|  | К73-24 250В 0,01мкФ ±5% | 1 | 4 | 4 |
|  | К73-9 100В 0,1мкФ ±5% | 9 | 7,25 | 65,25 |
|  | К50-47 25 В 20 мкФ +50…-20% | 1 | 3,20 | 3,2 |
|  | К31-10 100В 470 пФ ±5% | 1 | 2,7 | 2,7 |
| 6 | Кварцевый резонаторы |  |  |  |
|  | Кварцевый резонатор 40 МГц | 1 | 65 | 65 |
|  | Кварцевый резонатор 32768 Гц | 1 | 65 | 65 |
| 7 | Резисторы |  |  |  |
|  | МЛТ-0,125, МЛТ-0,5 | 17 | 0,35 | 5,95 |
| 8 | Блок питания 5В 1,2А | 1 | 280 | 280 |
|  | Итого |  |  | 2179,32 |
|  | ТЗР |  |  | 217,9 |
|  | Всего с ТЗР |  |  | 2397,252 |

Составим калькуляцию на разработку

- Калькуляция на разработку

| № | Наименование статей расходов | Сумма, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и основные материалы | 116 | См. таблицу 6.5 |
| 2 | Покупные полуфабрикаты | 2397 | см. таблицу 6.6 |
| 3 | Основная зарплата произв. рабочих | 10717 | см. таблицу 6.4 |
| 4 | Начисления на оплату труда ЕСН и страхование | 2904 | ЕСН = 26.6%, страх. = 0.5 % |
| 5 | Сумма прямых расходов | 16134 | п.1+п.2+п.3+п.4 |
| 6 | Накладные расходы | 288 | 12% от цены |
| 7 | Затраты на разработку | 16422 | п.5 + п.6 |

Устройство выпускается на НПП «Полигон», количество изготавливаемых изделий ориентировочно 100 штук в год. Используя тарифные ставки, принятые на предприятии, определим заработную плату рабочих с учетом трудоемкости выполняемых операций (таблица 5).

- Расчет основной зарплаты рабочих

| Наименование работ | Разряд | Трудоёмкость, ч. | Тариф, руб/ч | Зарплата по тарифу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пайка | 3 | 5 | 10,841 | 5,205 |
| Программирование МК | 5 | 1 | 15,731 | 15,731 |
| Сборка | 4 | 3 | 11,705 | 35,115 |
| Контроль | 3 | 2 | 7,139 | 14,278 |
| Наладка | 4 | 2 | 7,991 | 15,982 |
| ИТОГО |  | 13 |  | 135,31 |
| ОЗП |  |  |  | 217,85 |

Основная зарплата производственных рабочих определяется как:

ОЗП=Прямая зп по тар.⋅1+Кпр⋅1+Крк ,

где Кпр – премиальный коэффициент (премия 40%);

Крк – районный коэффициент (15%).

ОЗП=135,31⋅1+,04⋅1+0,15=217,85 руб.

На основании полученных данных составляем калькуляцию на изготовление, таблица 6.

Затраты на разработку могут включаться в себестоимость и списываться в течение 3 лет. Допустим, в первый год мы изготовим 100 изделий, во второй- 80, в третий- 60, тогда затраты на разработку определяются по формуле

руб.,

где С- стоимость разработки,

N – количество изделий.

- Калькуляция на изготовление

| № | Наименование статей расходов | Сумма, руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье и основные материалы | 116 | см. табл. 6.5 |
| 2 | Покупные полуфабрикаты | 2397 | таблицу 6.6 |
| 3 | Основная зарплата произв. рабочих | 217,85 | см. табл. 6.7 |
| 4 | Цеховые расходы | 408,46 | 187,5% от п.3 |
| 5 | Общезаводские расходы | 544,62 | 250,5 от п.3 |
| 6 | Начисления на оплату труда ЕСН и страхование | 59,04 | 26,6% + 0,5% |
| 7 | Затраты на разработку | 28,8 | 240 шт. за 3 года |
| 8 | Итого фабр.-заводская стоимость | 3772 | сумма с п.1 по п.7 |
| 9 | Внепроизводственные расходы | 19 | 0,5 % от п.8 |
| 10 | Полная себестоимость | 3791 | п.8 + п.9 |
| 11 | Прибыль | 948 | 25% от п.10 |
| 12 | Оптовая цена | 4739 | п.10 + п.11 |
| 13 | НДС | 170,6 | 18% от п.11 |
| 14 | Цена с НДС | 4910 | п.12 + п.13 |

## Расчет срока окупаемости.

Сроком окупаемости признается период в течении которого затраты на осуществление проекта полностью покрывают доходы от его реализации.

,

где Т – срок окупаемости;

Р – прибыль;

З – затраты.

T=16422948⋅100365=63,2дня

Таким образом, срок окупаемости проекта составит 2 месяца. Исходя из этого, можно  сделать вывод об экономической эффективности проекта. Следовательно, изготавливать прибор экономически выгодно.